АО «СПб ЭС»

Итоги выполнения Инвестиционной программы и Адресной программы ремонта АО «Санкт –Петербургские электрические сети» 
в 2014 году и ход выполнения в 2015 году

Доклад

- Выполнение Инвестиционной программы 2014 года

Характеристика основных показателей выполнения инвестиционной программы в 2014 году представлена на слайде № 2.

Плановые показатели инвестиционной программы приводятся в соответствии с Инвестиционной программой на период 2014-2019 гг., утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.06.2014 № 79-р.

Источниками финансирования являются средства, полученные за счёт платы за технологическое присоединение, тарифа на передачу электрической энергии, а также денежные средства, направленные АО «СПб ЭС» в рамках проведения дополнительной эмиссии акций.

Структура источников финансирования по итогам 2014 года и причины отклонения от плановых показателей приведены на слайде № 3.

Анализ динамики незавершенного строительства по итогам 2014 года приведен на слайде № 4.

Информация по наиболее значимым объектам, введенным в эксплуатацию  в 2014 году отображена на слайдах № 5-6.

- Выполнение Инвестиционной программы                                                             в 1 полугодии   2015 года.

Инвестиционная программа АО «СПб ЭС» на период 2015-2019 гг. согласована и утверждена в исполнительных органах субъекта РФ (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.03.2015 № 12-р).

Характеристика основных плановых показателей Инвестиционной программы  и выполнения в 1 полугодии 2015 года представлены на слайде № 7.

Структура источников финансирования по итогам 1 полугодия 2015 года, направления инвестиций и ввод наиболее значимых объектов  приведены на слайде № 8.

- Выполнение Адресной программы ремонта 2014 года

АО «СПб ЭС» в 2014 году на работы, направленные на повышение надежности сетей электроснабжения в рамках Адресной программы ремонта, было затрачено более 81 млн. рублей.

Проведенные мероприятия по ремонту распределительных сетей  АО «СПб ЭС» в 2014 году  позволили уменьшить возникновение аварийных ситуаций в период осенне-зимнего максимума 2014-2015 годов.

Особое внимание было уделено ремонту  линий электропередач, находящихся в аварийном состоянии.

Ключевые показатели выполнения Адресной программы ремонта в 2014 году приведены на слайде № 9.

- Выполнение Адресной программы ремонта                                                        в 1 полугодии 2015 года.

В 2015 году для повышения надежности распределительных электрических сетей       АО «СПб ЭС» в рамках Адресной программы ремонта запланировано к реализации -                   86,2 млн. руб.

Наряду с Адресной программой ремонта, на электросетевом оборудовании проводятся работы по ремонту оборудования силами собственного персонала   АО «СПб ЭС».

Ключевые показатели выполнения Адресной программы ремонта в 1 полугодии 2015 года приведены на слайде № 10.